**PROJECT CHARTER**

|  |  |
| --- | --- |
| **Naziv projekta** | Izrada GIS baze žrtava genocida na teritoriji Grada Šapca za vreme Drugog svetskog rata (SABGEN) |
| **Osnov projekta** | Prostorni i atributski podaci predstavljaju veoma važne elemente u procesu izrade karata, ali i vršenja različitih analiza i prikaza. Podaci o žrtvama genocida su važni, jer doprinose izgradnje kulture sećanja u jednom društvu i državi. |
| **Ciljevi i obuhvat projekta** | - Sa web sajta Muzeja genocida preuzeti spisak žrtava genocida u Drugom svetskom ratu i prikupiti podatke o broju stradalih i njihovoj nacionalnoj pripadnosti za odabranu teritoriju;  - Formiranje Shapefile-a sa podacima o broju žrtava i njihovoj nacionalnoj pripadnosti za navedeni period na teritoriji Grada Šapca;  - Formiranje Shapefile-a/ova sa lokacijama koncentracionih logora i mestima streljanja civila na teritoriji Grada Šapca;  - Izrada mape u softveru QGIS. |
| **Ključni stejkholderi** | Klijent: Muzej žrtava genocida  Sponzor: prof. dr Aleksandar Peulić, Katedra za GIS, Univerzitet u Beogradu – Geografski fakultet  Projektni menadžer: Vladimir Malinić, student (kontakt: vladimir.malinic@gef.bg.ac.rs)  Projektni tim: Vladimir Malinić, student |
| **Ključni događaji** | Pripremljen konačan spisak žrtava genocida – 26. februar 2024. godine  Formiranje Shapefile-ova – 11. mart 2024. godine  Izrada mape – 22. mart 2024. godine  Isporuka rezultata projekta – 25. mart 2024. godine |
| **Budžet projekta** | 50 poena |
| **Pretpostavke** | Postoji dovoljna količina podataka na sajtu Muzeja genocida, kao i publikacija vezanih za genocid u Drugom svetskom ratu. |
| **Ograničenja i rizici** | Pojava dodatnih poslovnih obaveza, pojava dodatnih predispitnih obaveza iz drugih predmeta, prehlada, potencijalno učešće na Svetskom omladinskom festivalu u Sočiju |