**STRUKTURNA ŠEMA PROJEKTA**

**SABGEN**

**1. Prikupljanje podataka**

1.1. Preuzimanje baze podataka o žrtvama genocida – Preuzeti podatke sa web sajta Muzeja žrtava genocida. Baza treba da sadrži broj stradalih prema nacionalnoj pripadnosti.

1.2. Izdvajanje podataka za proučavanu oblast – Izdvojiti podatke za teritoriju Grada Šapca.

**2. Obrada podataka**

2.1. Formiranje XLXS tabele sa podacima o žrtvama genocida na teritoriji Grada Šapca – Neophodno je prilagoditi tabelu izrađenu u MS Excel-u kako bi bilo omogućeno njeno pripajanje u softveru QGIS.

2.2. Formiranje Shapefile-a sa podacima o broju žrtava genocida na teritoriji Grada Šapca (povezivanje sa XLXS tabelom) – Potrebno je povezati se sa XLXS tabelom kako bi ti podaci bili smešteni u atributsku tabelu u QGIS-u.

2.3. Formiranje Shapefile-a/ova sa lokacijama koncentracionih logora i mestima streljanja civila – Neophodno je kreirati nove Shapefile-ove u vidu tačaka i/ili poligona koji će sadržati prostorne podatke o mestima na kojima je bio prisutan genocid na teritoriji Grada Šapca.

**3. Završne aktivnosti**

3.1. Izrada mape genocida na teritoriji Šapca – Mape imaju za cilj da ukažu na mogućnosti upotrebe softvera QGIS. Konkretna mapa treba da prikaže mesta na teritoriji Grada Šapca na kojima je vršen genocid za vreme Drugog svetskog rata.

3.2. Isporuka rezultata projekta – Potrebno je rezultate projekta dostaviti sponzoru preko GitHub-a.